**회 의 록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **회의종류** | **프로젝트 기획** | **차 수** | **1차** | **일 시** | **23-04-17** |
| **참 석 자** | **김 재성, 박 수연, 최 아란** | | | **작 성 자** | **김 재성** |
| **주요내용** | 프로젝트주제  작업 분할  일정 관리표 | | | | |
| **내 용** | 1. 주제  - 김재성: 기존에 기획했던 내용과 요구 명세서 내용이 달라서 어떻게 해결할지 고민입니다.  - 최아란: 명세서 안에 리스트 페이지에서 기한 1일 전에 제목이 하이라이트 되어야 한다는 기능을 시간으로 바꾸어도 되는지 협의해야 할 것 같습니다.  - 박수연: 고객 협의하여 일 단위가 아닌 시간 단위 하이라이트 표시로 내용 수정하 될 것 같습니다.  -김재성: 작성 페이지에 to-do list 내용을 반복할 것인지 체크할 부분을 추가하면 어떨까요?  - 최아란: 추가적인 테이블 및 코드작성 필요로 난이도가 높아질 것 같습니다.  2. 세부내용  - 박수연: 기존에 기획했던 대로 모바일 퍼스트 제작하나요  - 최아란: 기능이 많이 빠져서 반응형 웹으로 작성하는건 어떤가요?  - 김재성: 반응형으로 작성시 웹퍼스트로 제작합시다.  - 최아란: 디자인을 생각해보니 웹은 허전한 것 같습니다.  - 박수연: 그러면 웹퍼스트로 제작하면 될 것 같습니다.  - 김재성: 우리가 4페이지 작성으로 역할 분담을 잘해야 합니다.  - 박수연: 전체적인 작업량을 확인 해야합니다.  - 최아란: 상세페이지의 작업량이 다른 페이지보다 적습니다.  - 김재성: 제가 상세페이지랑 리스트페이지를 작성하겠습니다.  - 박수연: 작성페이지를 작성하겠습니다  - 최아란: 수정페이지를 작성하겠습니다.  3. 일정 관리표   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/24 | 4/25 | | 요구사항 분석 |  |  |  |  |  |  |  | | 화면 설계 |  |  |  |  |  |  |  | | 데이터베이스 설계 |  |  |  |  |  |  |  | | 화면 디자인 |  |  |  |  |  |  |  | | 코드 작성 |  |  |  |  |  |  |  | | 코드 리뷰 |  |  |  |  |  |  |  | | 리뷰 피드백 반영 |  |  |  |  |  |  |  | | 최종 리뷰 및 확정 |  |  |  |  |  |  |  | | 발표 준비 |  |  |  |  |  |  |  |   4. 요구명세서 내용 변경점  - 필수 데이터 일자 관련된 내용 수정  - 삭제와 관련된 내용 추가(DB물리적 삭제가 아닌 플래그만 조정)  - 리스트 페이지에서 수행 완료된 LIST를 취소선이 아닌 다른 방향으로 표시해도 되는지(EX. 색을 연하게, 체크 표시를 함) | | | | |
| **결론** | 1. 주제 정하기  - 수면루틴 투두리스트  - 반복되는 일정 자동 인서트  2. 모바일웹기반  3. 역할 분담 - 김재성 : 리스트 페이지 상세 페이지  - 박수연 : 작성 페이지  - 최아란 : 수정 페이지 | | | | |